| ## Сумська міська рада #### Виконавчий комітет # РІШЕННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| від 29. 01.2026 № 411 Про затвердження Порядку розподілу коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій |  |

З метою розподілу коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестицій, відповідно до частини п’ятої статті 752 Бюджетного кодексу України, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», наказ Міністерства фінансів України від                                           22 вересня 2025 року № 480 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій», керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради:

ВИРІШИВ:

- Затвердити Порядок розподілу коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій згідно додатком до цього рішення.

- Організацію виконання даного рішення покласти на директора Департаменту фінансів Сумської міської ради Ларису СКИРТАЧ.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Леоніда НІКОЛАЄНКА.

Секретар Сумської міської ради						А.М. КОЗБАР

# Якимович О.В., 700-399

Розіслати: згідно зі списком розсилки

Додаток до рішення виконавчого комітету від 29.01.2026 № 411

ПОРЯДОК

розподілу коштів бюджету Сумської міської територіальної громади

на підготовку та реалізацію публічних

інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади з урахуванням обсягу місцевих гарантій, що надаються за рішенням Сумської міською ради для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, розташовані на території Сумської міської територіальної громади та здійснюють на цій території реалізацію публічних інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій, які залучаються для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- життєвий цикл публічного інвестиційного проєкту - період часу, який складається з послідовних дій та етапів, кожен з яких має свої часові межі, та спрямований на досягнення результатів публічного інвестиційного проєкту;

- моніторинг стану підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій - комплекс заходів щодо постійного і безперервного аналізу інформації про стан підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій для здійснення контролю за відповідністю запланованих витрат, результатів, плану реалізації проєкту та програми фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень від плану та ефективного впровадження публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій;

- новий публічний інвестиційний проєкт або нова програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових не здійснювалося у попередні бюджетні періоди;

- підготовка публічного інвестиційного проєкту - передінвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає розроблення проєкту, здійснення передінвестиційних досліджень (попереднє і повне техніко-економічне обґрунтування), оцінку проєкту, прийняття рішення щодо його доцільності та включення до секторального портфеля публічних інвестицій, прийняття рішення Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади щодо включення проєкту до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади;

- реалізація програми публічних інвестицій - здійснення заходів, передбачених програмою публічних інвестицій для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір публічних інвестиційних проєктів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів бюджету Сумської міської територіальної громади в межах загального обсягу програми та моніторинг реалізації відібраних проєктів;

- реалізація публічного інвестиційного проєкту - інвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає, зокрема, розроблення проєктної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

- розпочатий публічний інвестиційний проєкт або розпочата програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових здійснювалося у попередні бюджетні періоди на будь-якому етапі їх життєвого циклу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та чинному законодавстві у сфері публічних інвестицій.

ІІ. Основні критерії щодо розподілу публічних інвестицій

та проведення аналізу

1. З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди головні розпорядники бюджетних коштів Сумської міської територіальної громади у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності у затвердженому Середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на основі схваленого Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади формують переліки розпочатих та нових публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку з урахуванням таких критеріїв:

пріоритетність - до переліку включаються публічні інвестиційні проєкти з найвищими балами пріоритизації в Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади у відповідній галузі (секторі);

ступінь готовності - до переліку насамперед включають розпочаті публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проєкти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю до 50 млн грн, повне техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю понад 50 млн грн), пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проєкти та програми, які визначено Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм, визначених методологією розподілу проєктів єдиного портфелю серед програм для підтримки підготовки проєктів;

наявність відповідного джерела фінансового забезпечення - до переліку включаються нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проєкти - у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проєкту згідно з Методикою визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2025 року № 131.

2. Головні розпорядники бюджетних коштів Сумської міської територіальної громади подають сформовані переліки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій разом з обґрунтуванням відповідності критеріям, визначеним пунктом 1 цього Порядку, до Департаменту фінансів Сумської міської ради у встановлені Департаментом терміни.

3. Департамент фінансів Сумської міської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів Сумської міської територіальної громади переліків публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проєктів та програм.

ІІІ. Формування консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

1. Департамент фінансів Сумської міської  ради за результатами здійсненого аналізу, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, формує Консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади (далі Консолідований перелік)  і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення з урахуванням:

вимог щодо спрямування не менше ніж 70 відсотків загального обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проєктів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів;

граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого Сумською міською територіальною громадою боргу;

оптимального щорічного боргового навантаження на бюджет Сумської міської територіальної громади;

встановлених обсягів щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у межах державно-приватного партнерства на відповідні бюджетні періоди.

2 Департамент фінансів Сумської міської ради протягом п’яти робочих днів  з дня надходження переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, поданих відповідно до пункту 2 розділу ІІ Порядку, подає Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади (далі - Комісія) Консолідований перелік за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

IV. Рішення Комісії з питань розподілу публічних інвестицій

1. Комісія на підставі інформації, отриманої від Департаменту фінансів Сумської міської ради відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку, у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проєктів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог статті 752 Бюджетного кодексу України та пункту 1 розділу ІІІ Порядку.

Рішення Комісії та Консолідований перелік розміщуються на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

2. На підставі рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій, здійсненого відповідно до пункту 1 цього розділу, Департамент фінансів Сумської міської ради доводить до головних розпорядників бюджетних коштів розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, визначений у Консолідованому переліку для включення його до бюджетних запитів за бюджетними програмами, в межах яких передбачено підготовку та реалізацію відповідних публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

3. Обсяг місцевих гарантій, які надають для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунального сектору економіки за кредитами,  кошти яких спрямовують на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів, визначається рішенням про бюджет Сумської міської територіальної громади  на відповідний рік згідно з переліком публічних інвестиційних проєктів, визначеним відповідно до розподілу публічних інвестицій, передбаченого пунктом 1 цього розділу.

V. Внесення змін до консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій та здійснення моніторингу стану підготовки та реалізації

1. Внесення змін до Консолідованого переліку здійснюється за рішенням Комісії у разі включення до переліку додаткових проєктів з Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, спрямування додаткового фінансового ресурсу, або зменшення видатків на реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, перерозподілу видатків між публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій в межах головного розпорядника бюджетних коштів та між головними розпорядниками бюджетних коштів в установленому порядку.

2. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами піврічного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій встановлено порушення строків розроблення або реалізації проекту чи програми, або підвищення вартості проекту чи програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти в результаті реалізації проекту або програми, такі проекти або програми за пропозицією Департаменту фінансів Сумської міської ради  чи інших членів Комісії підлягають повторному розгляду в установленому порядку. Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про передання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку.

3. У разі встановлення за результатами піврічного моніторингу випадків ненабрання чинності кредитними угодами в межах підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, під які було передбачено надання місцевих гарантій відповідно до розподілу, здійсненого відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку, за пропозицією Департаменту фінансів Сумської міської ради Комісія може переглядати перелік таких проєктів. За результатами такого перегляду та у разі наявності в Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади проєктів, під які може бути надано місцеві гарантії і які перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може приймати рішення про заміну або включення додаткових проєктів до переліку з дотриманням граничного обсягу надання місцевих гарантій, встановленого рішенням про бюджет Сумської міської територіальної громади  на відповідний бюджетний період.

4. Якщо під час реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення стосовно підготовки або реалізації таких проектів та програм, Департамент фінансів Сумської міської ради за рішенням Комісії готує та подає міжрегіональним територіальним органам Державної аудиторської служби України пропозиції для проведення фінансового аудиту за публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій.

Перший заступник директора

Департаменту фінансів

Сумської міської ради			            	        Олена ЯКИМОВИЧ

Додаток 1

до Порядку розподілу коштів бюджету

Сумської  міської територіальної громади

на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних

проєктів та програм публічних інвестицій

(пункт 1 розділу ІІ)

| Перелік розпочатих та нових інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій _________________________________________________________________________________________________________ (головний розпорядник бюджетних коштів Сумської міської територіальної громади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій |  |  |  |  | Назва публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій |  |  | Галузь/сектор |  |  |  |  | Бал за пріоритезацією в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій територіальної громади |  |  |  |  | Період реалізації проекту/програми |  |  |  | Ступінь готовності/етап життєвого циклу проекту |  |  |  | Передінвестиційні дослідження (зазначити) |  |  |  | Рішення інвестиційної ради щодо пріоритетності подальшої підготовки (дата. Номер) |  |  |  | Відповідність критеріям програм з підготовки проектів/програм (PPF) (так/ні) |  |  |  | Загальна вартість, тис. грн | У тому числі обсяг фінансування за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропоноване джерело фінансового забезпечення (зазначити) |  |  |  |  | Підтвердження наявності пропонованого джерела фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | початок (рік) | завершення (рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт з початку реалізації |  |  |  |  |  | план на поточний бюджетний період | прогноз на наступний рік | прогноз на другий рік |  |  |  |  |  |  |  | прогноз на третій рік |  | прогноз до завершення реалізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ……. |  |  |  |  |  |  |  | Розпочаті публічні інвестиційні проекти (програми публічних інвестицій): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  | Нові публічні інвестиційні проекти (програми публічних інвестицій): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | __________ (посада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________ (прізвище, власне ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2

до Порядку розподілу коштів бюджету

Сумської міської територіальної громади

на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних

проєктів та програм публічних інвестицій

(пункт 2 розділу ІІІ)

Консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію за роками у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення

| № п/п | Унікальний ідентифікатор публічного інвестицій ного проєкту/програми публічних інвестицій | Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій | Сектор/ галузь | Бал за пріоритезацією в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади (для нових проєктів/програм) | Розподіл публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій |  |  |  | Джерела і механізми фінансового забезпечення | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прогноз на наступ ний рік | Прогноз на другий рік | Прогноз на третій рік | Разом |  |  |

Розпочаті публічні інвестиційні проєкти (програми публічних інвестицій):

______________________________________________________________________________________________________________________________

Нові публічні інвестиційні проєкти (програми публічних інвестицій):

______________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗОМ за галузями _____________________________________________________________________________________________________________