Заходи щодо підготовки навчально-виховних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

| № з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів(тис.грн.) | Термін проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський бюджет (спеціальний фонд): |
| 1. | Привести теплоізоляцію споруд навчально-виховних закладів до вимог нормативної та проектної документації, що повинно забезпечити належний тепловйй опір огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон | Всі навчально-виховні заклади міста | 250,0 | Липень-вересень 2013 р. |
| 2. | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів | Всі навчально-виховні заклади міста | 100,0 | Липень-серпень 2013 р. |
| 3. | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі навчально-виховні заклади міста | 150,0 | Червень-серпень 2013 р. |
| 4. | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі навчально-виховні заклади міста | Фінансування не потребується | Серпень 2013 р. |
| 5. | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі навчально-виховні заклади міста | 50,0 | Червень-серпень 2013 р. |
| 6. | Забезпечити виконання лабораторних вимірювань електричного обладнання | Всі навчально-виховні заклади міста | 140,0 | Червень-серпень 2013 р. |
| 7. | Укомплектувати електроустановки і системи теплопостачання аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту. | Всі навчально-виховні заклади міста | 70,0 | Червень-серпень 2013 р. |
|  | Всього: |  | 760,0 |  |
| Міський бюджет: |
| 8. | Придбання вугілля (35 т) | МНВК | 50,52 | Січень 2013 р. |
| 9. | Придбання паливних брикетів (5т) | МНВК | 5,5 | Січень 2013 р. |
|  | Всього: |  | 56,02 |  |