Заходи

по підготовці підприємства до роботи в осінньо- зимовий період 2013 - 2014 р.р.

| № п/п | Зміст заходів | Один. виміру | Об-сяг робіт | Замовник | Підряд-ник | Джерело фінансування тис. грн.. | Початок | Кінець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Обласний бюджет | Залучені кошти | Разом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Виконання планових ремонтів та технічного обслуговування№2 (ТО-2): |  |  | КП СМР Електро-автотранс | КП СМР Електро-автотранс |  |  |  |  |  | Січень 2013 | Грудень 2013 |
|  | Капремонт тролейбусів | Од. | - | -\- | -\- | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ТО-2 тролейбусів | Од. | 111 | -\- | -\- | 250,0 | - | - | - | 250,0 |  |  |
|  | ТО-2 автобусів | Од. | 70 | -\- | -\- | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 2. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  | -\- | -\- | 800,0 | - | - | - | 800,0 | Червень 2013 | Вересень 2013 |
| 3. | Провести ревізію та ремонт опалення, водопроводу, каналіза-ції у депо. |  |  | -\- | -\- | 30,0 | - | - | - | 30,0 | Червень 2013 | Серпень 2013 |
| 4. | Підготувати тягові підстанції та контактну мережу до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  | -\- | -\- | 150,0 | - | - | - | 150,0 | Червень 2013 | Вересень 2013 |
| 5. | Підготувати авто-транспорт до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  | -\- | -\- | 20,0 | - | - | - | 20,0 | Червень 2013 | Вересень 2013 |
| 6. | Виконати ремонт та утеплення приміщень цеху профілактики, ДПР, автогаража. |  |  | -\- | -\- | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Червень 2013 | Серпень 2013 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0тис.грн |  |  |