№ від 11.05.2016р **Начальнику відділу житлового та**

на № 194-Р-2016 від 04.05.2016р **комунального господарства ДІМ СМР**

**Власенко Т.В.**

**ЗАХОДИ**

**по підготовці комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017рр.**

**КП «Зеленбуд» СМР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Зміст заходів | Од. виміру | Обсяг | Джерела фінансування, тис.грн. | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| власні кошти | міський бюджет | разом | початок | кінець |
| 1 | Поточний ремонт та перевірка опалювальної системи підприємства (заміна труб, вентелів, задвижок, огляд котлів) | м/п | 100 | 9,0 | - | 9,0 | вересень | листопад | Циндренко В О  |
| 2 | Підготовка теплиць до зими (заміна скла, ремонт каркасу, стелажів напольних та підвісних, заготівля ящиків для розсади) | м2 | 2000 | 14,0 | - | 14,0 | вересень | листопад | Єрьоменко О В |
| 3 | Упорядження парників, посадкових площ теплиць | м2 | 600 | 5,0 | - | 5,0 | вересень | листопад | Криворучко Н М |
| 4 | Підготовка спецтехніки до роботи в зимовий період: ПМ-130 (2 од.), Т-25, ЮМЗ-6, МТЗ-82, МТЗ-82 Борекс, ЗІЛ 4505 (3 од) (придбання акумуляторів, автошин, намотування щіток, поточний ремонт) | од | 9 | 25,0 | - | 25,0 | серпень | грудень | Співак В  |
| 5 | Заготівля піску та солі для посипання доріжок у скверах та парках міста | м3 | 30 | 7,0 | - | 7,0 | жовтень | листопад | Єрьоменко О В |
| 6 | Заготовка дров та щепи на зимовий період | м3 | 45 | 7,5 | - | 7,5 | жовтень | грудень | Єрьоменко О В |
| 7 | Вигрібання опалого листя з газонів по скверах та парках міста | га | 29,0 | 35,0 | 250,0 | 285,0 | вересень | листопад | Грицина Л І |
| 8 | Прибирання стебел квіткових рослин по клумбах із однолітніх та багаторічних квітів | га | 1,3 | 10,0 | 18,0 | 28,0 | вересень | листопад | Грицина Л І |
| 9 | Підготовка троянд до зими (сапування, окучування, укривання грунтом) | шт | 6400 | 15,0 | - | 15,0 | жовтень | листопад | Грицина Л І |
| 10 | Підкормка та полив саджанців дерев і кущів, висаджених у 2014-15рр. | шт | 2700 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | серпень | листопад | Грицина Л І |
| 11 | Демонтаж квіткових чаш вертикального озеленення | шт | 245 | 3,5 | - | 3,5 | жовтень | жовтень | Криворучко Н М |

 Директор КП «Зеленбуд» СМР В В Лаврик

Ергашова

226019