Додаток

Заходи по підготовці закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № п/п | зміст заходів | замовник | підряд- ник | Джерело фінансування | початок виконання робіт | кінець виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | спец. рахунок, бюджет розвитку тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | обл. бюджет тис. грн. | залучені кошти тис. грн. | разом тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Промивка системи опалення ДМШ № 1 - ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4 ДХШ Бібл.-філ. № 2 Бібл.-філ. № 4 Бібл.-філ. № 16 | відділ культури та туризму (далі – відділ) | - | - | 54,5 | - | - | 54,5 | липень | серпень |
| 2. | Придбання вугілля та дров для бібліотеки-філії № 5 Сумської МЦБС Вугілля (7 тон) –17,5 тис. грн. Дрова (3 куб.) - 1,8 тис. грн. | відділ | - | - | 19,3 | - | - | 19,3 | липень | серпень |
| 3. | Повірка манометрів, лічильників тепла ДМШ № 1 ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4 ДХШ ЦБС | відділ | - | - | 11,2 | - | - | 11,2 | квітень | серпень |
| 4. | Поточний ремонт засувок системи опалення Бібл.-філ.№ 2 Бібл.-філ.№ 4 Бібл.-філ.№ 7 Бібл.-філ.№ 16 | відділ | - | - | 12,0 | - | - | 12,0 | липень | серпень |
| 5. | Перевірка димових каналів (МСЦБС) бібліотеки - філії № 5 | відділ | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 | квітень | серпень |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання ТОВ «Сумигаз» (МСЦБС) бібл.філ. № 11 | відділ | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | квітень | серпень |
| 7. | Заміна лічильника тепла ДМШ № 2 | відділ | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | квітень | серпень |
| 8. | Капітальний ремонт будівлі (СМЦБС) бібліотека - філії № 5 | відділ | - | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | червень | вересень |
| 9. | Капітальний ремонт будівлі (СМЦБС) бібліотеки - філії № 3 | відділ | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | червень | до кінця року |
| 10. | Капітальний ремонт будівлі (СМЦБС) бібліотеки - філії № 16 | відділ | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | червень | до кінця року |
| 11. | Капітальний ремонт будівлі (СМЦБС) бібліотеки - філії № 2 | відділ | - | - | 270,0 | - | - | 270,0 | травень | до кінця року |
| 12. | Капітальний ремонт приміщення ДХШ | відділ | - | - | 292,4 | - | - | 292,4 | березень | вересень |
| 13. | Утеплення фасаду будівлі ДМШ № 2 | відділ | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 | червень | серпень |
| 14 | Поточний ремонт приміщення (СМЦБС) бібліотеки –філії № 1 | відділ | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | квітень | червень |
| 15. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДМШ № 4 | відділ | - | - | 439,0 | - | - | 439,0 | червень | серпень |
| 16. | Капітальний ремонт вікон ДМШ № 1 | відділ | - | - | 88,0 | - | - | 88,0 | квітень | серпень |
| 17. | Капітальний ремонт вікон ДМШ № 3 | відділ | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | квітень | серпень |
|  | Всього: |  | 3841,5 |  | 3841,5 |  |

Начальник відділу	                                           		 	Н.О.Цибульська