№                    146        від   25.04.2019

на №            03П19-20 від   22.04.2019

Начальнику відділу інженерного господарства ДІМ СМР

Коваленко Т.О.

ЗАХОДИ

по підготовці комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр

КП «Зеленбуд» СМР

| № п/п | Зміст заходів | Од. виміру | Обсяг | Джерела фінансування, тис.грн. | Термін виконання | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | власні кошти | міський бюджет | разом | початок | кінець |  |
| 1 | Поточний ремонт та перевірка опалювальної системи підприємства (заміна труб, вентелів, задвижок, встановлення лічильника) | м/п | 100 | 25,0 | - | 25,0 | вересень | листопад | - |
| 2 | Підготовка теплиць до зими (заміна скла каркасу, стелажів напольних та підвісних) | м2 | 1500 | 20,0 | - | 20,0 | вересень | листопад | - |
| 3 | Підготовка спецтехніки до роботи в зимовий період: ПМ-130 (2 од.), Т-25, ВІВА МД-102/03, МТЗ-82, ЗІЛ 4505 (2 од) (придбання акумуляторів, автошин, намотування щіток, поточний ремонт) | од | 8 | 30,0 | - | 30,0 | серпень | грудень | - |
| 4 | Заготівля піску та солі для посипання доріжок у скверах та парках міста | м3 | 50 | 15,0 | 3,0 | 18,0 | жовтень | листопад | - |
| 5 | Заготовка дров та щепи на зимовий період | м3 | 90 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | червень | листопад | - |
| 6 | Вигрібання опалого листя з газонів по скверах та парках міста | га | 29,1 | 55,0 | 498,9 | 553,9 | вересень | листопад | - |
| 7 | Прибирання стебел квіткових рослин | га | 1,0 | 16,0 | - | 16,0 | вересень | листопад | - |
| 8 | Підкормка та полив саджанців дерев і кущів, висаджених у 2015-18рр. | шт | 3500 | 16,0 | 73,0 | 89,0 | червень | листопад | - |
| 9 | Демонтаж квіткових чаш вертикального озеленення | шт | 359 | 5,0 | - | 5,0 | жовтень | жовтень | - |
| 10 | Демонтаж та монтаж складових систем поливу (крани, лічильники, труби) | - | - | 3,0 | - | 3,0 | травень | листопад | - |
|  | РАЗОМ |  |  | 191,0 | 599,9 | 775,9 |  |  |  |

Директор КП «Зеленбуд» СМР									В В Лаврик

Єрьоменко

Ергашова

221306

№                                  від            .2018

на № 193/2018            від    15.08.2018

Начальнику управління

експлуатації та благоустрою

Власенко Т В

ЗАХОДИ

по підготовці комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр

КП «Зеленбуд» СМР

| № п/п | Зміст заходів | Од. виміру | Обсяг | Джерела фінансування, тис.грн. | Термін виконання | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | власні кошти | міський бюджет | разом | початок | кінець |  |
| 1 | Поточний ремонт та перевірка опалювальної системи підприємства (заміна труб, вентелів, задвижок, встановлення лічильника) | м/п | 100 | 25,0 | - | 25,0 | вересень | листопад | 100 |
| 2 | Підготовка теплиць до зими (заміна скла каркасу, стелажів напольних та підвісних) | м2 | 1500 | 20,0 | - | 20,0 | вересень | листопад | 100 |
| 3 | Підготовка спецтехніки до роботи в зимовий період: ПМ-130 (2 од.), Т-25, ВІВА МД-102/03, МТЗ-82, ЗІЛ 4505 (2 од) (придбання акумуляторів, автошин, намотування щіток, поточний ремонт) | од | 8 | 30,0 | - | 30,0 | серпень | грудень | 60 |
| 4 | Заготівля піску та солі для посипання доріжок у скверах та парках міста | м3 | 50 | 15,0 | 3,0 | 18,0 | жовтень | листопад | 50 |
| 5 | Заготовка дров та щепи на зимовий період | м3 | 90 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | червень | листопад | 60 |
| 6 | Вигрібання опалого листя з газонів по скверах та парках міста | га | 29,1 | 55,0 | 498,9 | 553,9 | вересень | листопад | - |
| 7 | Прибирання стебел квіткових рослин | га | 1,0 | 16,0 | - | 16,0 | вересень | листопад | 10 |
| 8 | Підкормка та полив саджанців дерев і кущів, висаджених у 2015-18рр. | шт | 3500 | 16,0 | 73,0 | 89,0 | червень | листопад | 60 |
| 9 | Демонтаж квіткових чаш вертикального озеленення | шт | 359 | 5,0 | - | 5,0 | жовтень | жовтень | - |
| 10 | Демонтаж та монтаж складових систем поливу (крани, лічильники, труби) | - | - | 3,0 | - | 3,0 | травень | листопад | - |
|  | РАЗОМ |  |  | 191,0 | 599,9 | 775,9 |  |  |  |

Директор КП «Зеленбуд» СМР									В В Лаврик

Єрьоменко

Ергашова

221306