ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради

до роботи  в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

| № п/п | Зміст заходів | Од. вим. | Обсяги робіт | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, тис. грн. | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Облас- ний бюджет | Залу- чені кошти | Разом | Початок робіт | Закінчен-ня робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Водозабори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати промивку резервуарів чистої води на водозаборах : Лепехівський в/з– 3 один.; Лучанський в/з – 3 один.; Ново-Оболонський в/з – 2 один. Пришибський в/з – 3 один.; Тополянський в/з – 3 один.; Токарівський в/з – 2 один. | один. | 16 | КП «Міськ- водоканал» | КП «Міськ- водоканал» | 59,0 | - | - | - | 59,0 | квітень | жовтень |
|  | Лучанський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заміна вікон на металопластикові в машзалі ВНС | один | 4 | -«-«- | -«-«- | 15,0 | - | - | - | 15,0 | травень | червень |
| 3 | Заміна дверей у машинному залі ВНС | один. | 1 | -«-«- | -«-«- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | червень | вересень |
|  | Пришибський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт вимощення навколо будівлі Пришибської ВНС | м2 | 121 | -«-«- | -«-«- | 10,5 | - | - | - | 10,5 | травень | серпень |
| 5 | Утеплення стін чергового приміщення сторожів (вагончик) | м2 | 45 | -«-«- | -«-«- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | вересень |
|  | Ново-Оболонський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна вікон на металопластикові в машзалі ВНС | один. | 5 | -«-«- | -«-«- | 17,0 | - | - | - | 17,0 | червень | жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Тополянський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заміна покрівлі на шиферну побутового приміщення Тополянської ВНС | м2 | 28 | КП «Міськ- водоканал» | КП «Міськ- водоканал» | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | вересень |
|  | Токарівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Виконати ремонт покрівлі машинного залу ВНС | м2 | 650 | -"-"- | -"-"- | 90,0 | - | - | - | 90,0 | червень | липень |
| 9 | Утеплення стін чергового приміщення сторожів (вагончик) | м2 | 45 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 |  |  |
| 10 | Ремонт вимощення навколо будівлі Токарівської ВНС | м2 | 168 | -«-«- | -«-«- | 12,0 | - | - | - | 12,0 | травень | серпень |
|  | Пришибський, Ново-Оболонський, Тополянський та Токарівський водозабори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт дефлекторів на машинних залах ВНС | Один. | 8 | -«-«- | -«-«- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | травень | серпень |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Промивка вуличних водопровідних мереж | км | 134,4 | -"-"- | -"-"- | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | жовтень |
| 13 | Ремонт та відновлення випусків на водомережах з накриттям люків на водопровідних колодязях | один. один. | 5 190 | -"-"- -"-"- | -"-"- -"-"- | 30,0 150,0 | - | - | - | 30,0 150,0 | червень травень | листопад |
| 14 | Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 54,0 | - | - | - | 54,0 | травень | липень |
| 15 | Благоустрій місць розриття на зовнішніх водопровідних мережах | од. | 180 | -"-"- | -"-"- | 210,0 | - | - | - | 210,0 | травень | жовтень |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Перевірка та обстеження дюкерів через річки Сумку та Стрілку сумісно з гідротехнічною дільницею | п.м. | 82 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | червень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | Поточний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж | п.м. | 50 | КП «Міськ- водоканал» | КП «Міськ- водоканал» | 12,0 | - | - | - | 12,0 | лютий | листопад |
| 18 | Накриття каналізаційних люків (ремонт, чистка колодязів) | од. | 402 | -"-"- | -"-"- | 180 | - | - | - | 180 | квітень | листопад |
| 19 | Перевірку та обстеження колодязів з перепадами | од. | 156 | -"-"- | -"-"- | 15,0 | - | - | - | 15,0 | травень | вересень |
| 20 | Перевірку та обстеження камер гасіння | од. | 13 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | травень | вересень |
| 21 | Гідравлічне промивання каналізаційних мереж м. Суми | км | 336,5 | -"-"- | -"-"- | 55,0 | - | - | - | 55,0 | лютий | грудень |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перевірка та обстеження дюкерів каналізаційних напірних колекторів через р. Сумку, р. Стрілку, р. Псел та ревізія діючих засувок Д 600 мм, Д 400 мм сумісно з гідротехнічною дільницею | п.м. | 42 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 75,0 | - | - | - | 75,0 | травень | жовтень |
| 23 | Частковий ремонт покрівлі КНС-10, частковий ремонт парапету | м2/ м.п. | 16/150 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | травень | вересень |
| 24 | Частковий ремонт парапету КНС-12 | м.п. | 11 | -"-"- | -"-"- | 2,5 | - | - | - | 2,5 | травень | вересень |
| 25 | Ремонт покрівлі КНС-13 | м2 | 70 | -"-"- | -"-"- | 9,0 | - | - | - | 9,0 | червень | серпень |
| 26 | Ремонт покрівлі КНС-1А | м2 | 150 | -"-"- | -"-"- | 20,5 | - | - | - | 20,5 | липень | вересень |
| 27 | Частковий ремонт парапету КНС-4 | м.п. | 6 | -"-"- | -"-"- | 1,2 | - | - | - | 1,2 | липень | вересень |
| 28 | Виконати частковий ремонт покрівлі побутового приміщення та майстерні на КНС-2 | м2 | 14 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | липень | вересень |
| 29 | Виконати частковий ремонт покрівлі на КНС-9 | м2 | 10 | -"-"- | -"-"- | 2,3 | - | - | - | 2,3 | липень | вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | Ремонт та утеплення воріт грабельних відділень та машинних залів КНС -1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16 | об’єкт | 15 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 90,0 | - | - | - | 90,0 | серпень | вересень |
| 31 | Ремонт вимощення КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-6А, КНС-13 | об’єкт | 5 | -"-"- | -"-"- | 70,0 | - | - | - | 70,0 | серпень | вересень |
| 32 | Виконати ремонт вентиляційних систем в грабельному відділенні КНС-1А, КНС-4, КНС-5, КНС-16. | об’єкт | 4 | -"-"- | -"-"- | 9,0 | - | - | - | 9,0 | серпень | вересень |
| 33 | Перевірка вентиляційної системи КНС-3 | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 9,0 | - | - | - | 9,0 | липень | серпень |
| 34 | Виконати демонтаж шиберної на КНС-10 | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 1,5 | - | - | - | 1,5 | лютий | березень |
| 35 | Оштукатурити бетонних колон в грабельному приміщенні КНС-2 | од. | 3 | -"-"- | -"-"- | 5,5 | - | - | - | 5,5 | лютий | березень |
| 36 | Заміна засувок чавунних Д 400 мм на сучасні шиберно-ножові засувки на КНС- 6, 6А | од. | 5 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | березень | травень |
| 37 | Підготовчі роботи до пуску нового напірного колектору Д 600 мм від КНС-2 до КК-19 | од. | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | травень | грудень |
|  | Станція очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Заміна електропроводки на ДНС № 1 | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,4 | - | - | - | 3,4 | червень | серпень |
| 39 | Заміна електропроводки на ДНС № 2 | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,7 | - | - | - | 3,7 | червень | серпень |
| 40 | Утеплення побутового приміщення ДНС № 1 | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,3 | - | - | - | 2,3 | червень | жовтень |
| 41 | Утеплення воріт та приміщення автогаражу ОС | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 79,0 | - | - | - | 79,0 | червень | жовтень |
| 42 | Ремонт воріт автогаражу ОС | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,7 | - | - | - | 2,7 | червень | жовтень |
| 43 | Ремонт покрівлі на АБК ОС | м2 | 620 | -"-"- | -"-"- | 200,0 | - | - | - | 200,0 | червень | жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44 | Заміна вікон на пластикові на компресорній станції | шт | 5 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 67,7 | - | - | - | 67,7 | червень | жовтень |
| 45 | Утеплення воріт та вікон компресорної станції | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 30,0 | - | - | - | 30,0 | червень | жовтень |
| 46 | Заміна дерев’яних дверей на металеві на об’єктах ОС | шт | 10 | -"-"- | -"-"- | 22,4 | - | - | - | 22,4 | травень | жовтень |
| 47 | Скління вікон на об’єктах ОС | м2 | 50 | -"-"- | -"-"- | 12,5 | - | - | - | 12,5 | травень | жовтень |
| 48 | Утеплення металевих дверей на об’єктах ОС | шт | 10 | -"-"- | -"-"- | 16,5 | - | - | - | 16,5 | травень | жовтень |
| 49 | Утеплення воріт на ПНС № 3 | об’єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,8 | - | - | - | 3,8 | травень | жовтень |
| 50 | Закладка цеглою вікон на ПНС № 3 | шт | 4 | -"-"- | -"-"- | 4,8 | - | - | - | 4,8 | травень | жовтень |
|  | Дільниця котельних установок та газового господарства |
|  | Котельня бази підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ремонт та ревізія обладнання теплових пунктів, трубопроводів | об’єкт | 5 | КП «Міськ- водоканал» | КП «Міськ- водоканал» | 2,0 | - | - | - | 2,0 | червень | червень |
| 52 | Ремонт та ревізія обладнання теплових камер підземних теплових мереж | об’єкт | 5 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | травень | травень |
| 53 | Ремонт внутрішньої системи опалення | об’єкт | 5 | -"-"- | -"-"- | 20,0 | - | - | - | 20,0 | липень | липень |
| 54 | Виконати гідравлічне випробу-вання та гідропневматичне промивання підземних тепло-мереж | м.п. | 640 | -"-"- | -"-"- | 1,5 | - | - | - | 1,5 | травень | травень |
| 55 | Виконати гідравлічне випробу-вання та гідропневматичне промивання внутрішньої системи опалення будівель АПК, мехмайстерні, автогаражу, цеху з ремонту глибинних насосів, складу | об’єкт | 5 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | липень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 56 | Виконати державну повірку стаціонарного сигналізатора загазованості «Лелека» | один. | 1 | КП «Міськ- водоканал | Підрядна організація | 1,2 | - | - | - | 1,2 | липень | серпень |
| 57 | Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні | об'єкт | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 1,5 | - | - | - | 1,5 | червень | липень |
| 58 | Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів | шт | 5 | -"-"- | -"-"- | 1,8 | - | - | - | 1,8 | серпень | вересень |
| 59 | Виконати державну повірку теплообчислювача «Pollutherm» на вузлу обліку теплової енергії на житлові будинки | шт | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 3,0 | - | - | - | 3,0 | червень | липень |
| 60 | Ремонт і технічне обслуговування обладнання котельні: циркуляційні насоси першого і другого контуру, живильні насоси, обладнання хімводоочистки, мембранні розширювальні баки, водогрійні котли –3 шт, запірна арматура | об'єкт | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 5,0 | - | - | - | 5,0 | червень | липень |
| 61 | Ремонт і технічне обслуговування автоматики регулювання і безпеки котельні: пульти контролю «Сигнал-1», «Сигнал-2», електронні регулятори «Данфос» з 3-х ходовими клапанами – 2 шт, автоматичні підживлювальні станції – 2 шт, автоматизовані водогрійні котли «Оптімагаз»- 348 – 3 шт | об'єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | червень | липень |
| 62 | Виконати державну повірку манометрів по котельній і теплопунктам | об'єкт | 4 | -"-"- | Підрядна організація | 1,5 | - | - | - | 1,5 | серпень | вересень |
| 63 | Виконати фарбування зовнішньої драбини котельні | об'єкт | 4 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 0,5 | - | - | - | 0,5 | липень | липень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | Виконати режимно-налагоджу- вальні випробування котлів «Оптімагаз» -348 | об'єкт | 1 | КП «Міськ- водоканал» | Підрядна організація | 15,0 | - | - | - | 15,0 | вересень | жовтень |
|  | Котельня очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні | комп. | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | серпень |
| 66 | Ремонт і ревізія обладнання котельної (насоси, запірна арматура, димотяги, вентилятори, система хімводоочистки, водогрійний котел КВГ-6,5-150, теплові мережі) | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | червень | серпень |
| 67 | Ремонт і ревізія обладнання теплових камер № 1-8, 10, 13, 14, підземних теплових мереж | об'єкт | 11 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | серпень | серпень |
| 68 | Ремонт і ревізія обладнання та трубопроводів теплових пунктів очисних споруд | об'єкт | 5 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | квітень | травень |
| 69 | Ремонт внутрішньої системи опалення очисних споруд | об'єкт | 10 | -"-"- | -"-"- | 60,0 | - | - | - | 60,0 | квітень | травень |
| 70 | Виконати гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання внутрішньої системи опалення об’єктів очисних споруд | об'єкт | 10 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | вересень | вересень |
| 71 | Виконати гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання внутрішньої системи опалення об’єктів очисних споруд | об'єкт | 10 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | серпень | вересень |
| 72 | Виконати гідропневматичні промивання і гідравлічні випробо-вування підземних теплових мереж | м.п. | 2400 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 2,0 | - | - | - | 2,0 | серпень | серпень |
| 73 | Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів | шт | 3 | -"-"- | Підрядна організація | 1,0 | - | - | - | 1,0 | серпень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 74 | Виконати державну повірку коректора газу ОЕ-22ЛА в комплекті з термоперетворювачем опору ТСМ-1088 і датчиком тиску «APLISENS» | од | 1 | КП «Міськ- водоканал» | Підрядна організація | 9,0 | - | - | - | 9,0 | серпень | вересень |
| 75 | Виконати технічне обслуговування та ремонт автоматики безпеки, приладів регулювання і контролю котла КВГ-6,5-150 № 1 | котел | 1 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | серпень | вересень |
| 76 | Виконати герметизацію віконних і дверних пройомів котельні | об'єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | вересень | жовтень |
| 77 | Виконати держповірку манометрів по котельній і теплопунктам | об'єкт | 9 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | серпень | вересень |
|  | Теплопункти ВНС, КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ремонт і ревізія обладнання теплопунктів і внутрішньої системи опалення, теплових мереж КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС | об'єкт | 6 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | травень | червень |
| 79 | Виконати гідравлічне випробову-вання та промивку теплопунктів, внутрішньої системи опалення КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС | комп. | 6 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | серпень |
| 80 | Технічне обслуговування і ремонт твердопаливних котлів та системи опалення на КНС- 8,10,13,15 – 4 шт | об'єкт | 4 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | червень | вересень |
| 81 | Виконати технічне обслуговування і ремонт електричних котлів і системи опалення на Токарівському водозаборі – 1 шт, КНС -2 – 2шт | об'єкт | 2 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | серпень |
| 82 | Виконати держповірку манометрів по теплопунктам КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС | об'єкт | 6 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | серпень | вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Відділ головного енергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Виконати заміну дверей ТП-172, 6 кВ КНС- 3 | шт | 2 | КП «Міськ- водоканал | КП «Міськ- водоканал» | 3,0 | - | - | - | 3,0 | березень | серпень |
| 84 | Виконати заміну дверей РП-52, 6 кВ КНС- 9 | шт | 2 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | березень | серпень |
| 85 | Виконати заміну дверей ТП-21, 6 кВ КНС- 5 | шт | 2 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | березень | серпень |
| 86 | Виконати заміну дверей електрощитових ТП-3, ТП-4 РУ-0,4 кВ станції очисних споруд | шт | 2 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | березень | серпень |
| 87 | Виконати ремонт покрівель свердловин №№ 1, 4, 8 Токарівського водозабору | м2 | 180,6 | -"-"- | -"-"- | 28,0 | - | - | - | 28,0 | березень | серпень |
| 88 | Виконати ремонт покрівлі ТП-1 площадки «Клюєво» Тополянського водозабору | м2 | 14,2 | -"-"- | -"-"- | 2,5 | - | - | - | 2,5 | березень | серпень |
| 89 | Виконати заміну дверей свердло-вини № 9 РУ-0,4 кВ пл. Клюєво Тополянського водозабору | шт | 1 | -"-"- | -"-"- | 1,5 | - | - | - | 1,5 | березень | серпень |
| 90 | Виконати ремонт вимощення РП-13 та РП-43 Пришибської ВНС | м2 | 40 | -"-"- | -"-"- | 3,5 | - | - | - | 3,5 | березень | серпень |
| 91 | Виконати ремонт покрівлі РП-13 Пришибської ВНС | м2 | 40,6 | -"-"- | -"-"- | 9,0 | - | - | - | 9,0 | березень | серпень |
|  | Гідротехнічна дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Регулярна очистка русла річки Псел від дерев та порослі в місцях проходження водопровідно-каналізаційних дюкерів та біля скиду міських очисних споруд | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 30,0 | - | - | - | 30,0 | березень | листопад |
|  | Всього: |  |  |  |  | 2184,3 |  |  |  | 2184,3 |  |  |

Директор  КП “Міськводоканал”  Сумської міської ради                                                                                    А.Г. Сагач

Ульянченко Ю.І. 700-182