Оперативний звіт  виконаних роботах за 27.04.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

вул. Гетьмана Мазепи 2; вул. Котляревського, 2/5 (2 під) – продовжується ремонт під’їзду;

вул. Роменська,89 - продовжується ремонт покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 15 – продовження робіт з ремонту накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Садова, 32 – виконано роботи по ремонту вимощення;

вул. Перемоги, 2 – виконано роботи по заміні випуску каналізації 3 під’їзду;

вул. Супруна, 13 – виконано роботи по заміні трубопроводу ХВП;

вул. Котляревського,1/1,2/2; вул. Нахімова,34; Засумська,13;                               вул. Білопільський шлях, 23; вул. Роменська, 110, вул. Праці.37, вул. І.Кавалерідзе,17 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська,51/Г – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Роменська, 100; вул. Нахімова, 36 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                       вул. Героїв Крут, 50, кв.*,вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                                                    вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

обстеження підвальних приміщень:пр. М. Лушпи, 24, пр. М. Лушпи, 26;

ремонт корінного крана: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

ремонт змішувача: вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

зварювальні роботи на мережах водо та- теплопостачання:                                  вул. Інтернаціоналістів,57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;                 вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                                 вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                      вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 2;                                       вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення освітлення в квартирах за адресами:                                             вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами:                           вул. Л.Бикова, 2/1 ,кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;                                                   вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                  вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                             вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;                                 вул. Холодногірська, 33/1 ,кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;                      вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2-3; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;                            вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,                              під’їзд 2; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресою:                                  вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресою:                       вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25,                                  під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 16,                                   під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 4;

Проведений ремонт покрівлі за адресою : вул. Металургів, 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № ***; виконані роботи зі встановлення запірної арматури у підвальному приміщенні по стояку трубопроводу рушниковисушувача квартири № ***; прочищена каналізаційна мережа у підвалі;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи з ремонту дверей входу до машинного приміщення ліфта під’їзду № 2;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – виконуються роботи з ремонту входу до під’їзду;

вул. Горького, буд. 36 – здійснюються роботи із підготовки дощок для ремонту лавок біля під’їзду № 1;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи із закриття ями при вході до під’їзду у місці, де раніше була розташована решітка для чищення взуття;

вул. Новомістенська, буд. 4 – проведене обстеження покрівлі над під’їздом №8;

вул. Супруна, буд. 26 – здійснені роботи із заміни ламп у кількості 2 шт., комунальне освітлення при вході до під’їзду та в тамбурі відновлене;

пр. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 24 – проведене обстеження електричного щита, електромережа у технічно справному стані;

вул. Г.Сковороди, буд. 1 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання, встановлено, що засувка мережі холодного водопостачання потребує заміни, замовлені необхідні матеріали;

вул. Леваневського, буд. 2 – здійснені роботи із ремонту засувки мережі холодного водопостачання;

пров. З. Красовицького, буд. 5 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлене;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи із прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 9, вул. Рибалка, буд. 6 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                        КП «Міськводоканал»;

участь у комісійному обстеженні спільно з представниками департаменту інфраструктури міста прибудинкової території та підвальних приміщень житлових будинків: вул. Бельгійська, буд. 4, 19, 34,                                                 пров. Інститутський, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р. Атаманюка, б. 49, 31, 33, 63, 67; вул. Ковпака, б. 11, 35;                  пр. Курський, б. 121, 131;

розкрижоване та підготовлено до вивозу гілля: вул. Ковпака, б. 33;                     пр. Курський, б. 135;

проводиться реконструкція мереж комунального освітлення в підвальних приміщеннях: пр. Курський, б. 33;

проводиться реконструкція мереж комунального освітлення сходових клітин: вул. Л. Українки, б. 4/1;

обстеження ДВК: пр. Курський, б. 103;

ремонт слухового вікна: вул. Новорічна, б. 3;

вивезено великогабаритне сміття: вул. Ковпака, б. 33; пр. Курський, б. 135;

пр. Курський, б. 121 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №*, №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Ковпака, б. 33 кв. №* – проведено заміна автомату в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/10,                           вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Г. Кондратьєва, б. 143,                                               вул. Петропавлівська, б. 90, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135,                                        вул. Даргомижського, б. 3, вул. Прокоф`єва, б. 12;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Петропавлівська, б. 90

відновлення циркуляції за адресою: пр. М. Лушпи, б. 23, вул. Заливна б. 35, б. 11;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                                  вул. Заливна б.15, вул. Гамалія б.36/1, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/1135;

заміна с–ми опалення за адресою: вул. Харківська, б.  3– 4 м/п;

заміна кранів  с–ми опалення за адресою: пр. М. Лушпи б. 29 – 6 шт.;

заміна кранів с–ми ХВП за адресою: вул.  Петропавлівська, б .68 – 1 шт.;

прохлоровано підвальне приміщення за адресою: вул. Петропавлівська, б. 90;

заміна к/з с–ми за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 118 – 4 м/п;

ремонт покрівлі (рубероїд) за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 181– 249,67м2, б. 167/1 – 100м2, б. 132 – 20 м2, б. 183 – 140 м2, б. 187 – 250 м2;

ремонт покрівлі(шиферна) за адресою: вул. О. Олеся, б.4 – 20 м2,б.5– 40 м2;

ремонт ДВК за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 4 – 4 шт.;

вивіз сміття, буд. матеріалів, гілля сумісно з «А–Муссон» за адресою:          вул. Г. Кондратьєва, б .145, б. 118, 122, 165/9, 167/1, 54, 150; вул. Лебединська, б. 6, вул. Гамалія, 1, 36/1, 19, вул. Петропавлівська, 72, 81,                                                    вул. З. Космодем`янської, б. 2, 8, вул. О. Олеся, б. 6, вул. 20 р. Перемоги, б. 3/А, вул. Кузнечна, б. 5, вул. О. Аніщенка, б. 1– 220 м3.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16 – проведені зварювальні роботи, усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 – поведені  роботи по закріпленню заліза на покрівлі;

вул. Серпнева, буд. 9 – виконано обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 65 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок,буд.11 – виконані ремонтні роботи по заміні сегменту трубопроводу мережі ХВП, протікання усунено;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконані ремонтні роботи, усунено протікання каналізаційної мережі;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Сергія Табали (Севера), буд. 70/1 – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. Сергія Табали (Севера), буд. 52/Б – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 –  проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – усунуто протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні по виявленню місця витоків;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконано обстеження, проведені ремонтні роботи, роботу електромережі відновлено;

вул. Миру, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

встановлення лавочки білі під’їзду житлового будинку за адресою:

вул. Богуна, буд. 2/1;

ремонт вимощення житлового будинку за адресою:

вул. Прокоф’єва, буд. 25;

триває ремонт козирків входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. І. Сірка, буд. 27, під. №№ 1, 2, 3, 4;

триває ремонт входів в під’їзди житлових будинків за адресами:

вул. Харківська, буд. 58/ А;

вул. Харківська, буд. 58/Б;

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.