Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.05.2017 року

«КК «Коменерго–Суми»

вул. В. Чорновола, 78 – завершено роботи з ремонту під’їзду №6;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – продовження  робіт з ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 67 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 94 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – продовження  робіт з улаштування підлоги у тепловому пункті;

вул. Робітнича, 43 – виконано роботи з прочищення димовентиляційного каналу;

вул. Котляревського, 2/3, 2/7, 2/9; вул. 5 Продольна, 77;                                   вул. Лисенко, 10; вул. Іллінська, 51/Г, 35, 12/1, 10; вул. Пушкіна, 20;                      вул. Я. Мудрого, 50,52,68; вул. Першотравнева, 26, 37, 24; вул. Люблінська, 5; вул. Робітнича, 84; вул. Д. Галицького, 39; вул. Садова, 32; вул. Шевченка, 2; вул. Засумська, 5 – виконано завезення піску на прибудинкову територію;

вул. В.Чорновола, 55,78; вул. Засумська, 5,11, 12/А, 12/Г,13;                            вул. Робітнича, 67, 74, 41, 45, 47, 84; вул. Гетьмана Мазепи, 2;                                      вул. Садова, 53,55,71; вул. Іллінська, 12/1, 12/1,10; вул. Д. Галицького, 35, 39, 34, 53, 65/А,69; вул. Куликівська, 27; вул. Я. Мудрого, 15, 68, 75, 5, 57, 64, 61, 40, 50, 52, 79; вул. Пушкіна, 4, 55, 20, 53, 18;  вул. Люблінська, 5, 20; вул. Н. р. Стрілка, 50,28,32,24,10,36,38 – виконано роботи з викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

ремонт змішувачу:вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

заміна кульового крану:вул. Харківська, 24, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 38,кв.*,                          вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Соборна, б. 19,                                         вул. Петропавлівська, 129, вул. Петропавлівська, 90;

обстеження мереж ГВП за адресами: вул. Петропавлівська, 101,                             вул. Петропавлівська, 129, вул. Петропавлівська, 117, пр. М. Лушпи, 29,                 пр–т. М. Лушпи, 31;

відновлено тиск ХВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 47;

усунено  протікання  на мережі ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 22;

заміна кранів кульових на мережі ХВП за адресою: вул. Г. Крут, 10 – 1 шт.;

прочищення липневої каналізації за адресою: вул. І. Сірка, 18;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресами:                            вул. Харківська б.9, вул. Г. Кондратьєва, б. 189;

відновлено комунальне освітлення за адресою: вул. Харківська, б. 12

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Заливна, б. 27, 29;                          вул. Нижньособорна, б. 5, 6, 8, 12, вул. Рилєєва, б. 2; вул. Левітана, б. 5, 8                     (1, 2– частково), вул. Лебединська, б. 12, 6; вул. Г. Кондратьєва, б. 191, 189, 187, 183, 181;

завіз піску на дитячі майданчики: вул. Харківська, 8/1, 14, 12,                               вул. Даргомижського, б. 1, вул. Прокоф`єва, б. 4, 6, 8, 10, 12,                                           вул. Харківська, 8/2, вул. Харківська, 6/1,вул. Харківська, 6/2, вул. Харківська, 1/1, вул. Петропавлівська б. 60; вул. Кооперативна б. 4, 6; вул. Соборна, б. 32,  9–го Травня, б. 8, вул. Г. Кондратьєва, б. 126;

ремонт покрівлі за адресою:  вул. Гамалія, б. 19 – 350 м2;

ремонт приямків за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 2 – 4 шт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                 вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресами:                           вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені ремонтні роботи холодного водопостачання за адресами:                       вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення мережі гарячого водопостачання: вул. Реміснича, 12/2, кв.***;

прочищення  каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи підвального приміщення (малярні роботи), демонтаж витяжних труб, встановлено вхідні двері до теплопункту за адресами: вул. Металургів, 3, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 9 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання  для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 3 – виконані роботи із часткової заміни трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 18 – тривають роботи з ремонту цоколю будинку;

вул. Супруна, буд. 22 – здійснюються роботи з ремонту козирків входів до під’їзду № 1– 4;

вул. Горького, буд. 36 – здійснені роботи з усунення протікання системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 6;

вул. Горького, буд. 23/1 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 3;

пров. І. Дерев’янка, буд. 1 – здійснені роботи із закриття слухових вікон на горищі будинку;

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 23/1 – усунене протікання запірної арматури системи опалення у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 2 – проведене обстеження та визначені об’єми робіт по ремонту дверей на 13, 14, 7 поверхах;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані зварювальні ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд.38А – проведене обстеження підвального приміщення на предмет необхідності виконання робіт по ремонту засувок мережі теплопостачання; виконаний ремонт запірної арматури;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Супруна, буд. 19 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Рибалка, буд. 1 – проведене обстеження інженерних мереж у приміщенні теплового пункту та бойлерній;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у по стояку санвузла у квартирі № **;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Рибалка, буд. 8, 1, вул. Бельгійська, буд. 23, 12, 9.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:пр. Курський, б. 39; вул. Г. Чибісова, б. 17;                                                вул. Р. Атаманюка, б. 21, 51; вул. Ковпака, б. 43;

встановили пісочниці: вул. Ковпака, б. 41–43; вул. Р. Атаманюка, б. 49, 43; пр. Курський, б. 131, 133;

проведено покіс: вул. Р. Атаманюка, б. 67, 69; вул. Г. Чибісова, б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12; вул. Новорічна. б. 3, 4, 6, 7;

проведено обстеження залиття квартири:вул. Р. Атаманюка, б. 23              кв. №*(складено АКТ залиття);

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р.Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Г.Чибісова, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні та дворових колодязів. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведена заміна пакетнику в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 96–проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі та мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок, буд. 19 – усунено протікання трубопроводу каналізаційної мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 10–проведені роботи по хлоруванню в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – усунено протікання трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22  – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка трубопроводу мереж каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 31–проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведені роботи по відновленню ГВП в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – виконана прочистка трубопроводу мереж каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано обстеження електромережі.

вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано обстеження електромережі.

вул. Н. Сироватська, буд.  54 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

закінчився ремонт машинного приміщень в житловому будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 38(під. № 3);

покiс трави за наступними адресами:

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10;

вул. СКД, буд. 21;

вул. СКД, буд. 14;

вул. СКД, буд. 50;

вул. СКД, буд. 25;

пр. М. Лушпи, буд. 20;

пр. М. Лушпи, буд. 20/1;

ремонт покрівлі над квартирою заявника за адресою:

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б (під. № 2) – 60 м2;

відновлення вимощення біля житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 54 (під. № 2).

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.