Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – завершено роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Нахімова, 36 – проведено фарбування дитячого майданчика;

вул. Декабристів, 78 – проведено фарбування дитячого майданчика;

вул. Роменська, 89 – розпочато роботи з фарбування дитячого майданчика;

пров. Гетьманський, 14 – розпочато роботи з фарбування дитячого майданчика;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації;

вул. Зв’язківців, 9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 30 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/А– прочищено мережу каналізації;

вул. Л.Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання запірної арматури мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано заміну корінного крана мережі холодного водопостачання у загальній душовій на ІІІ поверсі;

вул. Праці, 37 – проведено обстеження мережі електропостачання, необхідно виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Першотравнева, 31 – виконано роботи по заміні вимикача у підвальному приміщенні;

вул. В.Чорновола, 55 – відновлено освітлення у тепловому пункті – замінено лампи;

вул. Набережна р.Стрілка, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. В.Чорновола, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Г.Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г.Крут, 78, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Г.Крут, 54, кв.* – заміна гнучкого шлангу змішувача;

вул. Г.Крут, 80/а ,кв.* – заміна гнучкого шлангу унітазу;

пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/А, 1-й п.; вул. Інтернаціоналістів, 25, 4-й п.; вул. Г.Крут, 62/б – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г.Крут, 64, 66 – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4  виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 26, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, кв.***; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 39, кв.*** – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13, під’їзд 7; вул. Металургів, 2, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т.Шевченка, 21 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи циркуляційного насосу;

пл. Горького, 6 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

вул. Бельгійська, 4 – виконано роботи по  ревізії поверхового лічильника;

вул. Горького, 23/2; вул. Рибалко, 8– виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 4 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд.32; вул. Р. Корсакова, буд.24; вул. 3-й Парковий проїзд, буд.6; вул. М. Вовчок, буд.29; вул. Богуна, буд.7; вул. Н. Сироватська, буд.52; просп. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 4; вул. Охтирська, буд. 29; вул. Р. Корсакова, буд.22; вул. Богуна, буд. 17 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження та заміна аварійної частини трубопроводу мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження причин відсутності напору ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд. 29/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд. 29/1 – проведено злиття системи опалення для заміни елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Р. Корсакова , буд.26; вул. СКД, буд. 10; вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22; вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33; вул. І. Сірка, буд. 21; вул. Прокоф'єва, буд. 29/1; вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження стану стиків панелей житлового будинку;

вул. вул. Харківська, буд. 33; вул. І. Сірка, буд. 21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 3/а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48; вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Петропавлівська, б.127; пр. М.Лушпи, б.29; пров. Огарьова, б.3; вул. Петропавлівська, б.117, кв.*; пр. М.Лушпи, б.49, кв.* – виконання ел. робіт;

вул. Г.Крут, 16, кв.*; вул. Прокоф’єва, б.36, кв.*; вул. Харківська, б.28/1, кв.*; вул. Прокоф`єва, б.36, кв.*; вул. Прокоф`єва, б.36, кв.*; вул. Прокоф`єва, б.36, кв.*; вул. І.Сірка, б.18, кв.*; вул. Прокоф`єва, б.30, кв.* – відновлення циркуляції;

вул. Г.Кондратьєва, б.185; вул. Харківська, б.3; вул. Г.Крут, б.18 – усунено протікання ХВП;

вул. Кондратьєва, б.16 –10 м/п  – заміна с-ми ХВП;

пр. М.Лушпи, б.47 – 2 м/п – заміна с-ми опалення;

вул. О.Олеся, 4 – 2 м/п; вул. Петропавлівська, 96 – 2м/п – заміна к/з системи;

вул. Петропавлівська, б.51 – 1 шт.; вул. Береста, б.5 – 1 шт. – заміна кранів ХВП;

пр. М.Лушпи, б.47 – 12 шт. – заміна кранів на системі  опалення;

пр. М.Лушпи, 39/1, кв.*, 1 п.; вул. Харківська, 3, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 4; вул. Петропавлівська, 76 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська, б.8, 14 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Петропавлівська, б.51; пр. М.Лушпи, б.23 кв.*; вул. Прокоф`єва, б.30, кв.*; вул. Харківська, б.3, кв.*; пр. М.Лушпи, б.47, кв.*, 5 п.; вул. Г.Кондратьева, 185, кв.*; вул. Прокоф’єва, 24/Б, кв.*; вул. Прокоф`єва, 32/А, кв.*; вул. І.Сірка, 18, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 39, 103, 103/1, 119; вул. Ковпака, б. 13, 14, 41, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 63, 67, 69 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 5 – проведені роботи по частковому ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 5, 7 – проведений покос на придомовій території житлових будинків;

пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведені роботи по клейовому фарбуванню приміщень теплопункту;

вул. Ковпака, б. 41 – проведений ремонт гірки на дитячому майданчику;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 (ІV під.) – визначення обсягів робіт по виготовленню та встановленню лавки біля під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведено обстеження на предмет залиття квартири;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено порив на вводі в будинок. Ремонтні роботи проводить КП «Міськводоканал». По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях 1-го та 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна пакетного вимикача, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверху, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 5-му та 3-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).