1.1 З 10 травня по 24 червня 2019 року на магістральних теплових мережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 10.05.2019 по   24.05.2019 по магістралі № 4 та № 8 у районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Якіра, Ярослава Мудрого;

2) з 27.05.2019 по  09.06.2019 по магістралі № 6 та  № 3  у районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів, Юнаківської, Л. Українки, проспекту Курському;

3) з 10.06.2019 по 24.06.2019 по магістралі № 6 у районі вулиць Ковпака, Л. Українки, Романа Атаманюка, проспекту Курському.

1.2. З 15 липня по 28 липня 2019 року на магістральних теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від ТЕЦ, проводитимуться випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з чим гаряче водопостачання буде припинено по магістралям  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 у районі вулиць Привокзальної, Троїцької, Супруна, Воскресенської, Новомістенської, майдану Незалежності, провулку  Красовицького, проспекту Т. Шевченка, проспекту М. Лушпи, вулиць Героїв Крут (Черепіна),   Інтернаціоналістів, І. Сірка, Харківської,  Прокоф’єва, С. Табали (Севєра), 2-ої Залізничної, Тополянської, Скрябіна, Г. Кондратьєва, Покровської, Шишкарівської, Петропавлівської.

1.3. З 10 травня по 01 вересня  2019 року на внутрішньоквартальних тепломережах  від ЦТП  Зарічної  та  Ковпаківської   теплових       дільницях

ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення гарячого водопостачання.

1.4. З 13 травня по 05 вересня 2019 року на тепломережах та технологічному обладнанні котельних ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2). У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 13.05.2019 по 27.05.2019 у с. Н. Піщане по вулиці Коперативна;

2) з 20.05.2019 по 20.06.2019 в районі вулиці Білопільський шлях, 38;

3) з 03.06.2019 по 01.07.2019 в районі вулиці Білопільський шлях;

4) з 07.06.2019 по 04.07.2019 в районі вулиці Г. Кондратьєва;

5) з 17.06.2019 по 15.07.2019 в районі вулиці Роменська;

6) з 04.06.2019 по 25.07.2019 в районі вулиці Косівщинська;

7) з 15.07.2019 по 19.08.2019 в районі вулиці Декабристів;

8) з 15.07.2019 по 28.07.2019 в районі вулиці Н. Сироватська;

9) з 08.07.2019 по 08.08.2019 в районі селища Веретенівка;

10) з 22.07.2019  по 19.08.2019 в районі вулиці Нахімова;

11) з 05.08.2019 по 15.08.2019 в районі вулиці Санаторна.